Zmluva o dielo – NÁVRH

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 	Objednávateľ:			Mesto Kežmarok

Sídlo: 				Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok

Štatutárny zástupca:		PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta

IČO:				00326283

DIČ:				20200697184

IČ DPH:			Mesto Kežmarok nie je platcom DPH

SK 2020697184 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň 					podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

v znení neskorších predpisov

Bankové spojenie:		UniCredit  Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka

zahraničnej banky

IBAN:				SK07 1111 0000 0066 0818 5127

Telefón:				052/4660 101, 052/4660 206

Fax:				052/4660 101

e - mail:			primator@kezmarok.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2	Zhotoviteľ:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

e – mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ........................................................... .

Čl. II

Východiskové podklady a údaje

2.1 	Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa ...................... .

2.2	Názov stavby:

„Revitalizácia a rekonštrukcia vnútroblokových priestorov na sídlisku SEVER v Kežmarku“

Čl. III

Predmet zmluvy

Predmet zmluvy je záväzok:

3.1	zhotoviteľa, že:

- vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. IV bod 4.1 tejto zmluvy a odovzdá ho objednávateľovi v termíne stanovenom touto zmluvou,

- vykoná dielo podľa pokynov objednávateľa.

3.2 	objednávateľa, že:

- poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť na vykonanie diela,

- zhotovené dielo prevezme na dohodnutom mieste plnenia najneskôr v posledný deň lehoty na vykonanie diela a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu dohodnutú v tejto zmluve.

Čl. IV

Dielo

4.1 	Dielo podľa tejto zmluvy je vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby Revitalizácia a rekonštrukcia vnútroblokových priestorov na sídlisku SEVER v Kežmarku, v zložení:

4.1.1. projekt stavby pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu v primeranom rozsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami a to najmä:

  - sprievodná správa,

  - súhrnná technická správa

  - celková situácia stavby (zastavovací plán)

  - dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť),

  - celkové náklady stavby.

4.2	Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 4.1 na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v rozsahu vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,  v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy, v súlade s požiadavkami správcov a vlastníkov sietí, všeobecne záväznými predpismi, v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve, v zmysle požiadaviek objednávateľa vo výzve na predkladanie ponúk a v súlade s vyhlásenou Výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, Investičná priorita 4.3 –

Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácia miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, Špecifický cieľ 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.

4.3	Podstatná zmena zadávacích podmienok zo strany objednávateľa počas plnenia diela bude riešená dodatkom k tejto zmluve, kde bude upravený termín plnenia a cena za predmetnú časť diela. Podstatnou zmenou sa rozumie najmä zmena funkčnej náplne, ktorá by mala za dôsledok prepracovanie stavebno – technického riešenia diela.

4.4	Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti prerokovať s dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy, správcami sietí a s ostatnými dotknutými subjektmi všetky parciálne časti diela tak, aby nedochádzalo ku omeškaniu a prieťahom pri vydaní povolenia stavby a aby dielo bolo schválenia schopné v zmysle požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy.

4.5	V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie predmetnej dokumentácie z dôvodu nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a ak dielo nebude schválenia schopné v zmysle požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene určenej v Čl. V tejto zmluvy.

Čl. V

Cena a platobné podmienky

5.1	Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. IV bod. 4.1 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v platnom znení vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela. Kalkulácia ceny za dielo je spracovaná zhotoviteľom v cenovej ponuke na vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby zo dňa ................... .

5.2	Cena za dielo v rozsahu podľa Čl. IV bod 4.1 je nasledovná:

cena bez DPH			  	    €

DPH 20%		 	 	    €

cena vrátane DPH		  	    €

(Slovom: 			)

V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy t.j. zabezpečenie vstupných podkladov a tiež trovy zhotoviteľa potrebné na vykonanie diela (výdavky na materiál, režijné náklady, poistné, správne poplatky .... ).

5.3 	Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená na základe faktúry, vystavenej do  15 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.

5.4 	Lehota splatnosti faktúry je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľom.

5.5	V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z o dani s pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravenej faktúry.

Čl. VI.

Lehoty plnenia záväzkov

6.1	Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo podľa Čl. IV bod 4.1 odovzdaním všetkých písomností a elektronických nosičov v požadovanom rozsahu a to:

- projekt stavby pre stavebné konanie na úrovni realizačného projektu do 19.06.2017, v šiestich vyhotoveniach v tlačovej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme na nosiči CD, rozpočet v dvoch vyhotoveniach a výkaz výmer šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme vo formáte Excel.

6.2	Objednávateľ splní svoj záväzok:

- prevzatím riadne zhotoveného diela, keď ho zhotoviteľ ponúkne na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie záväzku zhotoviteľa podľa bodu 6.1,

- zaplatením dohodnutej ceny v zmysle platobných podmienok podľa Čl. V.

6.3	Nesplnenie záväzkov obidvoch zmluvných strán v lehotách podľa bodu 6.1 a 6.2 je omeškaním.

Čl. VII

Miesto plnenia

7.1	Miestom plnenia záväzkov je sídlo objednávateľa. Doručenie písomností poštou sa vylučuje. Všetky dokumenty a písomnosti sú zmluvné strany povinné si odovzdávať osobne, na základe písomného potvrdenia o ich prevzatí, alebo potvrdením prevzatia na kópii doručeného dokumentu. Doručenie iným spôsobom sa považuje za neplatné, s právnymi dôsledkami omeškania.

Čl. VIII

Zodpovednosť zmluvných strán

8.1	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných technických a právnych predpisov a tejto zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

8.2	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo podľa Čl. IV bod 4.1 v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ak sa prejavili do 24 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie stavby podľa tohto projektu. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností podľa tohto zákona alebo podľa tejto zmluvy. Dielo má vady, ak nebolo vykonané riadne, pričom vadou diela sa rozumie aj to, ak dielo nebude úplne použiteľné na dojednaný účel.

8.3	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľa ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8.4	Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie a prípadne vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne.

8.5	Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u zhotoviteľa podľa Čl. I bod 1.2 tejto zmluvy.

8.6	Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré nie je vykonané podľa podmienok určených v tejto zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní.

8.7	Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením záväzkov, omeškaním alebo navrhnutým nesprávnym resp. nevhodným technickým riešením.

8.8	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v procese verejného obstarávania na základe žiadosti objednávateľa vypracuje v lehote najneskôr do 2 dní odpovede na otázky uchádzačov uvedených v žiadostiach o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré sa týkajú projektovej dokumentácie.

8.9	Zhotoviteľ zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou projektovej dokumentácie, za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie, ktorá je podkladom pre realizáciu, vrátane správnosti a úplnosti položkovitého výkazu výmer, ktorý je podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby až do odovzdania a prevzatia zrealizovanej stavby podľa diela uvedeného v Čl. IV bodu 4.1.

Čl. IX

Zmluvné pokuty a sankcie

9.1 	Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.

9.2	Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v Čl. IV bod 4.1 v termíne podľa Čl. VI bod 6.1 zaplatí zmluvnú pokutu vypočítanú z celkovej ceny diela podľa Čl. V bodu vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania.

9.3	Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa Čl. VIII bod 8.4 v uvedenom termíne zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý kalendárny deň omeškanie.

9.4	Ak zhotoviteľ nesplní záväzok uvedený v Čl. VIII bod 8.8 v uvedenom termíne zaplatí zmluvnú pokutu vypočítanú z ceny diela podľa Čl. V bodu 5.2 vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania.

9.5	Ak objednávateľ zistí nedostatky projektovej dokumentácie uvedené v Čl. VIII bode 8.9 zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každú zistenú neúplnosť a nesprávnosť projektovej dokumentácie resp. nesúlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou projektovej dokumentácie.

9.6	Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru za vykonané dielo v dohodnutej lehote splatnosti podľa Čl. V bodu 5.4. zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9.7	Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je 30 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.

9.8	Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

Čl. X

Vlastníctvo

10.1	Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa jeho odovzdania objednávateľovi podľa Čl. VI bod

10.2 	Dielo ani jeho časť nie je zhotoviteľ oprávnený poskytnúť iným osobám než objednávateľovi.

10.3	Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje Objednávateľovi bezodplatnú časovo a vecne neobmedzenú licenciu na nakladanie s dielom a používanie diela podľa potrieb Objednávateľa.

Čl. XI

Ostatné ustanovenia

11.1 	Zhotoviteľ prehlasuje a ručí, že  sa v celom rozsahu oboznámil s účelom a cieľom, pre ktorý objednávateľ pristúpil k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktorý smeruje k zhotoveniu diela spôsobilého pre následnú stavbu. Zhotoviteľ prehlasuje a ručí, že je plne spôsobilý zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy a že má oprávnenie na vykonávanie v rozsahu Čl. IV bod 4.1 tejto zmluvy.

11.2	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, bude sa riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých organizácií, vlastníkov a správcov sietí a orgánov štátnej správy. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.3	Zhotoviteľ prehlasuje, že súhlasí s použitím diela vypracovaného na základe tejto zmluvy v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby.

11.4	Použitie diela na iný ako dohodnutý účel je možné len so vzájomným súhlasom zhotoviteľa a objednávateľa.

11.5	Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom v procese plnenia tejto zmluvy, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

11.6	Počas plnenia predmetu zmluvy sa uskutočnia kontrolné dni, za účelom kontroly stavu plnenia záväzku. Kontrolné dni sa uskutočnia podľa potreby.

Čl. XII

Odstúpenie od zmluvy

12.1 	Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje písomne doporučeným listom, s účinkom odstúpenia od zmluvy dňom nasledujúcim po dni doručenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľa.

12.2	Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považujú:

- ak zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní alebo odmieta spoluprácu so splnomocnenými osobami objednávateľa a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov zhotoviteľa,

- ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením predmetu plnenia o viac ako 15 dní,

- ak objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú zákonom alebo sú natoľko nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením porušovalo základné architektonické princípy.

Čl. XIII

Záverečné ustanovenia

13.1	Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán. Dohoda o zániku tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a jej súčasťou musí byť vzájomné vyrovnanie záväzkov.

13.2	Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o 	verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, len formou 	písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 	oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni 	zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

13.3	Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi.

13.4	Táto zmluva je vyhotovená v štyroch písomných vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ jedno zhotoviteľ.

13.5	Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa Čl. I bod. 1.1.

13.6	Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Kežmarku dňa  ......................					V ......................  dňa .....................

Za objednávateľa: Mesto Kežmarok 				Za zhotoviteľa:

............................................................                                      ..........................................................

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák

primátor mesta